## Memoria Scrum: Desarrollo de Página Web Hacking y Ciberseguridad
Equipo: Sergio y Juan Carlos
Fecha: 8 de febrero - 15 de febrero de 2024
Sprint Planning (8 de febrero)
- Objetivo del Sprint: Implementar funcionalidades básicas de la página web.
- Tareas:

  - Implementar el sistema de login y registro de usuarios.
  - Crear una página de noticias con contenido relevante sobre hacking y ciberseguridad.
  - Añadir un blog con artículos informativos sobre técnicas de hacking y consejos de seguridad.
  - Optimizar el diseño y la usabilidad de la página web.

Daily Scrums (9-14 de febrero)
Día 9:

  - Se empezo con la pagina web.
  - Se comenzo la implementacion del index y el diseño basico de la pagina.

- Día 10:
  - Se finalizó la implementación del sistema de login.
  - Se comenzó la implementación del sistema de registro.
  - Se encontraron errores en la validación de formularios.
- Día 11:
  - Se finalizó la implementación del sistema de registro.
  - Se comenzó la creación de la página de noticias.
  - Se encontró dificultad para encontrar contenido relevante.
- Día 12:
  - Se avanzó en la optimización del diseño de la página web.
  - Se encontró un fallo de imágenes y recursos multimedia.

- Día 13:
  - Se finalizó la optimización del diseño de la página web.
  - Se comenzó la creación del blog.
  - Se encontró falta de tiempo para escribir artículos.
- Día 14:
  - Se completó el diseño del sistema de login y registro.
  - Se comenzó la implementación del sistema de login.
  - Se encontró dificultad para integrar la API de autenticación.

Sprint Review (15 de febrero)

- Demo: Se realizó una demostración de las funcionalidades implementadas durante el sprint.
- Feedback:
  - Se necesita mejorar la estética y la usabilidad de la página web.
  - Se debe aumentar la cantidad de contenido en la página de noticias y el blog.
- Próximos pasos:
  - Implementar mejoras en el diseño y la usabilidad de la página web.
  - Añadir más contenido a la página de noticias y el blog.